소프트웨어 개발 용역계약서

○○행정시스템 구축 용역

본 자료는 실습용 가상 데이터이며 실재 인물·기관·거래와 무관하다.

발주자(갑) 관점의 계약 검토 실습용 계약서다. 본문에 발주자에게 불리한 위험조항 일곱 개를 삽입하고, 각 조항 아래에 ⚠ [실습포인트] 주석을, 말미에 위험조항 목록표를 두어 정답을 표시하였다. 실전 검토에서는 정답 표시를 가린 뒤 조항을 스스로 식별한다.

발주자 ○○행정기관(이하 "갑")과 수급자 주식회사 테크솔루션즈(이하 "을")는 ○○행정시스템 개발 용역에 관하여 다음과 같이 계약을 체결한다.

제1조 (목적)

본 계약은 갑이 을에게 ○○행정시스템의 설계·개발·시험·이관 용역을 위탁하고 그 대가를 지급하는 데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (계약금액)

계약금액은 금 일억이천만원정(₩120,000,000, 부가가치세 포함)으로 한다.

제3조 (계약기간)

계약기간은 2026년 5월 1일부터 2026년 12월 31일까지로 한다.

제4조 (산출물 및 검수)

을은 요구사항 명세서에 따른 산출물을 납품하고, 갑은 납품일로부터 14일 이내에 검수한다.

제5조 (저작권)

본 용역으로 개발된 소프트웨어 및 산출물의 저작권은 을에게 귀속한다. 갑은 을이 허락한 범위에서만 산출물을 사용할 수 있다.

⚠ [실습포인트] 산출물 저작권이 을에게 귀속되어 발주자가 자기 비용으로 개발한 시스템을 자유롭게 사용·개작·재위탁하지 못한다. 발주자 귀속 또는 공동 귀속으로 조정이 필요하다.

제6조 (대금 지급)

갑은 검수 완료 후 30일 이내에 계약금액을 을에게 지급한다.

제7조 (계약의 해지)

을은 갑에게 30일 전 서면 통지로 본 계약을 해지할 수 있다. 갑의 해지에 관하여는 별도로 정하지 아니한다.

⚠ [실습포인트] 해지권이 을에게만 부여되어 있고 갑의 해지 사유·절차가 규정되지 않았다. 발주자의 해지 사유(을의 채무불이행 등)와 절차를 대칭적으로 보완해야 한다.

제8조 (손해배상)

본 계약과 관련하여 을에게 발생한 손해에 대하여 갑은 그 전액을 배상한다. 을이 갑에게 배상할 책임은 계약금액의 100분의 10을 한도로 한다.

⚠ [실습포인트] 갑의 배상책임은 한도 없이 무제한이면서 을의 배상책임은 계약금액의 10%로 제한되어 있다. 배상 한도를 대칭적으로 설정하고 무제한 배상 조항을 삭제해야 한다.

제9조 (지체상금)

갑이 대금 지급을 지연하는 경우 갑은 지연일수 1일당 계약금액의 1000분의 5에 해당하는 지연손해금을 을에게 지급한다.

⚠ [실습포인트] 대금 지급 지연에 대한 지연손해금률(일 0.5%, 연 환산 약 182%)이 과도하다. 을의 납품 지연에 대한 지체상금 조항이 없는 점도 확인해야 한다.

제10조 (계약의 갱신)

계약기간 만료 7일 전까지 어느 당사자도 서면으로 종료를 통지하지 않으면 본 계약은 동일 조건으로 1년간 자동 갱신된다.

⚠ [실습포인트] 자동 갱신 조항의 종료 통지 기한(만료 7일 전)이 지나치게 짧아 발주자가 갱신 여부를 검토할 시간이 부족하다. 통지 기한을 30~60일로 늘리거나 자동 갱신을 삭제해야 한다.

제11조 (준거법 및 분쟁해결)

본 계약의 준거법은 싱가포르법으로 하며, 분쟁은 싱가포르 국제중재센터의 중재로 해결한다.

⚠ [실습포인트] 준거법과 분쟁해결지가 국내가 아닌 싱가포르로 지정되어 발주자의 분쟁 대응 비용과 부담이 크다. 준거법을 대한민국법으로, 관할을 국내 법원 또는 국내 중재로 조정해야 한다.

제12조 (비밀유지)

비밀유지 대상은 을이 서면으로 "비밀"이라 지정한 정보에 한정한다. 그 밖의 정보에는 비밀유지 의무가 적용되지 않는다.

⚠ [실습포인트] 비밀유지 대상이 을이 서면 지정한 정보로 협소하게 한정되어, 발주자의 행정·개인정보 등 민감정보가 보호 범위에서 빠질 수 있다. 비밀정보의 정의를 포괄적으로 넓혀야 한다.

제13조 (기타)

본 계약에 정하지 아니한 사항은 관계 법령과 상관례에 따른다. 본 계약의 성립을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성해 갑과 을이 서명·날인한 후 각 1부씩 보관한다.

2026년 5월 1일

갑: ○○행정기관    (인)        을: 주식회사 테크솔루션즈    (인)

[정답] 위험조항 목록표

아래는 본 계약서에 삽입된 발주자(갑) 관점의 위험조항 일곱 개다. 실습에서는 이 표를 가린 뒤 조항을 스스로 식별하고 대조한다.

| No | 조항 | 위험 유형 | 발주자 관점 문제 | 검토 방향 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 제5조 저작권 | 저작권 귀속 | 산출물 저작권이 을에게 귀속 | 발주자 귀속 또는 공동 귀속 |
| 2 | 제7조 해지 | 비대칭 해지권 | 을만 해지 가능, 갑 해지 사유 부재 | 해지 사유·절차 대칭 보완 |
| 3 | 제8조 손해배상 | 무제한 손해배상 | 갑 무제한·을 10% 한도 | 배상 한도 대칭 설정 |
| 4 | 제10조 갱신 | 자동갱신·단기통보 | 종료 통지 기한 7일로 과단기 | 통지 기한 연장 또는 삭제 |
| 5 | 제9조 지체상금 | 과도 지연손해금 | 일 0.5%(연 약 182%) 과도 | 요율 인하·을 지체상금 신설 |
| 6 | 제11조 준거법 | 국외 준거법·관할 | 싱가포르법·싱가포르 중재 | 국내법·국내 관할로 조정 |
| 7 | 제12조 비밀유지 | 협소한 비밀유지 | 을 지정 정보로만 한정 | 비밀정보 정의 포괄 확대 |